| KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | BM03/QT05/ĐT-KT |
| --- | --- |

PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

- Tên Tổ chức/Công ty (đơn vị thực tập):

Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh

- Cán bộ hướng dẫn tại đơn vị thực tập (họ tên – email):

Lục Minh Khôi – khoilm@benhvienungbuou.vn

- Giảng viên theo dõi/ hướng dẫn thực tập tại trường (họ tên – email):

ThS. Nguyễn Hoàng Nam – nh.nam@hutech.edu.vn

- Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Mai Văn Pháp	MSSV: 2280602278	  Lớp: 22DTHH2

Ngành	: Công nghệ thông tin

Chuyên ngành	: Công nghệ phần mềm

| Tuần | Ngày | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| 1 | 11/05/2026 – 17/05/2026 | Tìm hiểu tổng quan dự án hệ thống quản lý chỉ số chất lượng bệnh viện; đọc tài liệu 55 chỉ số, nắm mục tiêu, phạm vi và các nhóm người dùng chính của hệ thống. |
| 2 | 18/05/2026 – 24/05/2026 | Gặp mentor ngày 19/05/2026 tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở Bình Thạnh để tìm hiểu nghiệp vụ thực tế, quy trình thu thập/tổng hợp chỉ số và xây dựng yêu cầu chức năng, phi chức năng cho dự án. |
| 3 | 25/05/2026 – 31/05/2026 | Phân tích yêu cầu hệ thống, xác định các chức năng chính như quản lý khoa/phòng, nhân viên, tài khoản, chỉ số, phân công chỉ số, kỳ báo cáo và nhập báo cáo; viết đặc tả yêu cầu ban đầu. |
| 4 | 01/06/2026 – 07/06/2026 | Thiết kế hệ thống: xây dựng Use Case Diagram, Sequence Diagram, Activity Diagram; thiết kế cơ sở dữ liệu, xác định các bảng chính, quan hệ dữ liệu và luồng xử lý nghiệp vụ. |
| 5 | 08/06/2026 – 14/06/2026 | Hoàn thiện tài liệu phân tích thiết kế, rà soát yêu cầu với nghiệp vụ; chuẩn bị cấu trúc project ASP.NET MVC4, cấu hình SQL Server và script database ban đầu theo thiết kế đã thống nhất. |
| 6 | 15/06/2026 – 21/06/2026 | Gặp mentor ngày 18/06/2026 tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 1 Bình Thạnh để báo cáo tiến độ, tiếp nhận góp ý; kiểm thử luồng đăng nhập, phân công, nhập báo cáo và sửa lỗi Dashboard và thêm chức năng so sánh, và ngừng triển khai chỉ số. |
| 7 | 22/06/2026 – 28/06/2026 | Kiểm thử tổng thể sau khi sửa lỗi, rà soát import/export, phân quyền, session đăng nhập, thao tác khóa/mở dữ liệu và các trường hợp nhập thiếu hoặc sai thông tin. |
| 8 | 29/06/2026 – 05/07/2026 | Gặp mentor ngày 30/06/2026 tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 1 để demo/rà soát hệ thống; chỉnh sửa Dashboard, báo cáo KPI, tài liệu chức năng và dữ liệu mẫu theo góp ý. |
| 9 | 06/07/2026 – 12/07/2026 |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |

| Cán bộ hướng dẫn tại đơn vị TT (Ký và ghi rõ họ tên) | TP. HCM, ngày … tháng … năm 20…. Giảng viên hướng dẫn tại trường (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |