| KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | BM03/QT05/ĐT-KT |
| --- | --- |

PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

- Tên Tổ chức/Công ty (đơn vị thực tập):

Bệnh viện Ung Bướu

- Cán bộ hướng dẫn tại đơn vị thực tập (họ tên – email):

Lục Minh Khôi – khoilm@benhvienungbuou.vn

- Giảng viên theo dõi/ hướng dẫn thực tập tại trường (họ tên – email):

ThS. Nguyễn Hoàng Nam – nh.nam@hutech.edu.vn

- Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Mai Văn Pháp	MSSV: 2280602278	  Lớp: 22DTHH2

Ngành	: Công nghệ thông tin

Chuyên ngành	: Công nghệ phần mềm

| Tuần | Ngày | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| 1 | 22/04/2026 | - Tham gia meeting - Đăng ký thực tập - Cam kết tham gia |
| 2 | 08/05/2026 | - Chưa thực tập |
| 3 | 04/05/2026 – 10/05/2026 | - Tham dự khai mạc thực tập tại Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2. |
| 4 | 11/05/2026 – 17/05/2026 | - Đọc file tài liệu Định nghĩa (55 chỉ số) của anh mentor gửi. - Tìm hiểu yêu cầu của đề tài - Ôn lại các kiến thức về lập trình website ASP.NET MVC4 và CSDL SQL |
| 5 | 18/05/2026 – 24/05/2026 | - Phân tích yêu cầu và viết đặc tả - Vẽ Use Case Diagram, Sequence Diagram và Activity Diagram. - Thiết kế Database |
| 6 | 25/05/2026 – 31/05/2026 | Bắt đầu dựng cấu trúc project ASP.NET MVC4 cho hệ thống quản lý chỉ số chất lượng bệnh viện. Tạo các thành phần nền tảng của hệ thống gồm Models, ViewModels, Controllers, Services và cấu hình kết nối SQL Server. Triển khai script tạo database ban đầu với các bảng chính như KhoaPhong, NhanVien, TaiKhoan, ChiSoChatLuong, PhanCongChiSo, KyBaoCao và BaoCao. Xây dựng bước đầu các chức năng quản lý danh mục và chuẩn bị luồng import dữ liệu từ file Excel/Word theo tài liệu bệnh viện cung cấp. Kiểm tra build project, rà soát lại quan hệ dữ liệu và điều chỉnh thiết kế để phù hợp với yêu cầu thực tế. |
| 7 | 01/06/2026 – 07/06/2026 | Hoàn thiện thêm các chức năng quản lý danh mục: khoa/phòng, nhân viên, tài khoản và chỉ số chất lượng. Bổ sung phân quyền đăng nhập Admin/User, xử lý đổi mật khẩu, hồ sơ cá nhân và kiểm soát menu/chức năng theo vai trò. Cập nhật chức năng phân công chỉ số cho khoa/phòng, xử lý trường hợp một chỉ số thuộc nhiều đơn vị thu thập/tổng hợp. Triển khai các chức năng kỳ báo cáo, nhập báo cáo theo kỳ, lưu nháp/gửi duyệt và theo dõi trạng thái báo cáo. Bổ sung dashboard, thông báo nội bộ, cải thiện giao diện các màn hình chính và chạy kiểm tra để rà soát lỗi phát sinh. |
| 8 | 08/06/2026 – 14/06/2026 | Tiếp tục hoàn thiện các chức năng chính của hệ thống sau giai đoạn dựng nền: quản lý kỳ báo cáo, nhập báo cáo theo kỳ, phân công chỉ số và theo dõi trạng thái báo cáo của từng khoa/phòng. Bổ sung bước xử lý nghiệp vụ cho luồng báo cáo của User: hiển thị chỉ số theo phân công, hỗ trợ lưu nháp/gửi báo cáo, kiểm tra dữ liệu nhập và tính kết quả theo công thức của từng loại chỉ số chất lượng. Cải thiện Dashboard Admin/User để hiển thị tổng quan tiến độ báo cáo, số báo cáo đã nộp, chưa nộp, quá hạn và biểu đồ thống kê phục vụ theo dõi nhanh tình hình thực hiện của các đơn vị. Rà soát lại các chức năng import/export dữ liệu từ Excel/Word, đặc biệt là import danh mục chỉ số, phân công chỉ số, xuất danh sách báo cáo và kiểm tra định dạng tiếng Việt trong file xuất. Kiểm tra thử các luồng chức năng vừa hoàn thiện, ghi nhận lỗi phát sinh, điều chỉnh giao diện một số màn hình chính và chuẩn bị danh sách công việc cần tiếp tục kiểm thử, tối ưu ở các tuần sau. |
| 9 | 15/06/2026 – 21/06/2026 | Kiểm thử chi tiết các luồng chính của hệ thống: đăng nhập Admin/User, quản lý danh mục, phân công chỉ số, tạo kỳ báo cáo và nhập báo cáo theo khoa/phòng. Rà soát luồng báo cáo của User, kiểm tra các trạng thái lưu nháp, đã gửi, quá hạn và cách hiển thị báo cáo theo kỳ, tần suất và chỉ số được phân công. Sửa một số lỗi phát sinh trong quá trình nhập liệu, tính kết quả chỉ số, lọc dữ liệu Dashboard và hiển thị thông báo cho người dùng. Cập nhật giao diện các màn hình báo cáo, Dashboard và thông báo để dễ theo dõi hơn; ghi nhận các phần cần tiếp tục hoàn thiện ở tuần sau. |
| 10 | 22/06/2026 – 28/06/2026 | Tiếp tục hoàn thiện và kiểm thử tổng thể hệ thống sau khi đã sửa lỗi tuần 9, tập trung vào tính ổn định của các chức năng báo cáo và Dashboard. Kiểm tra lại các chức năng import/export Excel, xuất danh sách báo cáo, xuất tiến độ Dashboard và đảm bảo dữ liệu tiếng Việt hiển thị đúng định dạng. Rà soát phân quyền, session đăng nhập, thao tác khóa/mở dữ liệu và các trường hợp người dùng nhập thiếu hoặc nhập sai thông tin. Cập nhật tài liệu mô tả chức năng, chuẩn bị dữ liệu mẫu, ghi chú lỗi còn tồn đọng và chuẩn bị nội dung cho báo cáo thực tập các tuần tiếp theo. |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |

| Cán bộ hướng dẫn tại đơn vị TT (Ký và ghi rõ họ tên) | TP. HCM, ngày … tháng … năm 20…. Giảng viên hướng dẫn tại trường (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |